IR.271.9.2025.JLS

Zagrodno, 10 LUTEGO 2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonym zarządzeniem nr 0050.40.2022 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 1 kwietnia 2022 r., Wójt Gminy Zagrodno zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku gminnego Olszanica 28.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Zagrodno

Zagrodno 52

  - Zagrodno

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procedury i uzyskanie niezbędnych pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego Olszanica 28. Teren objętym MPZP-  UCHWAŁA NUMER LXVIII.413.2023

Dane budynku :

- pow. Zabudowy 389 m2

- pow. Użytkowana do celów szkoły podstawowej 290 m2

- kubatura 4329 m3.

Przeznaczenie obecne- nieczynny budynek stanowiący pozostałość po szkole podstawowej.

Przeznaczenie docelowe- parterowy budynek na cele mieszkaniowe.

Wykonawca w ramach umowy wykona:

- inwentaryzację obiektu,

- 2  koncepcje własne zagospodarowania budynku na cele mieszkań komunalnych o powierzchni min 25m2 i max.35 m2 z pełnym węzłem sanitarnym oraz jedna po wprowadzeniu rozwiązań Zamawiającego

- uzyskanie pełnych decyzji administracyjnych.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

71320000-7– Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Inwentaryzacja 4 tygodnie od dnia podpisania umowy,

Koncepcje 6 tygodni od dnia podpisania umowy,

Koncepcja po zmianach Zamawiającego – 14 dni od daty podesłania uwag,

Uzyskanie niezbędnych uzgodnień 2-3 miesiące po zaakceptowaniu koncepcji,

Wykonanie zamówienia w postaci dostarczenia pełnej dokumentacji projektowej, STWOR, kosztorysy przedmiary do 30.09.2025r.

- WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835),

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 108 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320).

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

- Posiadają odpowiednie doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat wykonali samodzielnie lub byli częścią zespołu projektowego dla co najmniej 2 projektów adaptacyjnych lub budowy budynków mieszkaniowych na cele komunalne, socjalne dla jednostek samorządu terytorialnego.

- Ocena warunku udziału w postępowaniu następować będzie na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w ofercie i dokumentów dołączonych do oferty według zasady „spełnia/nie spełnia’. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona 
w ramach kryterium oceny ofert będzie podlegał weryfikacji w zakresie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie spełniał warunków udziału w postępowaniu Zamawiający odrzuci jego ofertę i przystąpi do weryfikacji kolejnego Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną w ramach kryterium oceny ofert spośród ofert nieodrzuconych.

- OPIS  SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena podana na Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek dodatkowych kosztów wynikających z błędnego skalkulowania ceny przez Wykonawcę.

- Wykonawca winien na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego:

- Podać cenę netto;

- Wskazać zastosowaną stawkę podatku VAT;

- Obliczyć wysokość podatku VAT;

- Podać cenę brutto stanowiącą sumę wartości netto i wysokości podatku VAT.

- KRYTERIA OCENY OFERTY

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę brutto.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

- Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

- Ofertę należy złożyć w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Formularz ofertowy oraz dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Do oferty należy dołączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik 
nr 2 do Zapytania ofertowego, do oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie.

- Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;

- Pełnomocnictwo osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy);

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 59-516 Zagrodno, Zagrodno 52 – Sekretariat, do dnia 25 lutego 2025 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

ugzagrodno@zagrodno.eu, lub elektroniczną skrzynkę podawczą UG Zagrodno. Zamawiający dopuszcza przesłanie skanów podpisanych dokumentów. W przypadku formy papierowej, decyduje data wpływu na Sekretariat Urzędu Gminy.

Osoby do kontaktu:

Justyna Liszyk-Świder tel. 76 877 33 96 w. 108,adres e-mail: j.swider@zagrodno.eu

- INFORMACJE DODATKOWE

- W celu zapewnienia porównywalności wszelkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

- Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na wzorze Zamawiającego.

- Umowa zostanie zmodyfikowana w przypadku wyboru Wykonawcy, do którego zastosowanie mają przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

- Zamawiający zastrzega, że dane dotyczące zamówienia są jawne oraz stanowią informację publiczną i mogą zostać udostępnione na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2022.902 ze zm.).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przedmiotowego zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podania przyczyny.

- Termin związania ofertą wynosi 45 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Zagrodno, reprezentowana przez Wójta Gminy Zagrodno, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zagrodno, ul. Zagrodno 52 , 59-515 Zagrodno, tel. 76 877 33 96, e-mail: ugzagrodno@ugzagrodno.eu

- W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@amt24.biz

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami.

- Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

  - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

  - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

  - Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

  - art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

- Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania; Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych),

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

- Posiada Pani/Pan prawo:

  - Prawo żądania dostępu do danych(w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu).

  - Prawo żądania sprostowania danych ( wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).

  - Prawo usunięcia danych w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

  - Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

- Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

- Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

- Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.